8005 多仓位 AGV

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# WIRE_TO_GATE MVP

# 需求规格说明书

领导评审版｜单场景范围、跨端边界、安全门禁与工厂试运行

文档版本：v1.0.0

文档状态：领导评审稿；规划规格与实施交接已接受，真实实现与发布门禁未完成

适用场景：单车、单 Demand、WIRE_TO_GATE、多仓整批装卸

编制日期：2026-08-25

适用组织：项目领导、ControlServer、OnboardHmi、共享协议、现场试运行与验收相关方

本次评审的核心结论 建议批准本文件作为 WIRE_TO_GATE MVP 的领导评审需求边界与后续实施依据；该批准不等于软件发布批准、协议发布批准、目标硬件通过、现场试运行通过或法定／第三方验收通过。

保密级别：项目内部

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | WIRE_TO_GATE MVP 需求规格说明书 |
| 版本／日期 | v1.0.0／2026-08-25 |
| 评审用途 | 领导确认 MVP 范围、权责、安全边界、跨端门禁与试运行准入 |
| 设计依据 | standard_business_brief；正式首屏 memo_masthead |
| 场景权威 | 最终需求适用性 TSV 是 348 条需求逐条适用性的唯一权威 |
| 当前成熟度 | 规划与实施交接已接受；ControlServer、OnboardHmi、共享协议、真实门禁及工厂试运行均未由本文件代替完成 |

## 版本权威与完整性

| 权威资产 | 规模 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| 当前需求基线 v1.0.0 | 348 条 | 5e409953dc24d3acbe399e1babf761fbf12c005662f59a0eac5fd240038d6fba |
| 最终需求适用性画像 TSV | 348 行 | 0678fddb8cb0dc4b1df620257ac7076fc8658e3bda828f0de5c6e9f0fe0461de |
| 实施交接资产 manifest | 24 项 | 3da7dc69429862443f77583d3e661c81657a37406764d187e19fe387b00d3d9c |

评审豁免的精确边界 用户已接受规划规格和实施交接，并仅在本次 Wayfinder 规划／规格／实施交接阶段豁免车载端同事评审。车载端开发同事未评审、未批准本文件及其交接内容。该豁免不得扩张到任何真实 ProtocolRelease 的两名开发者本人确认、真实 G0／G3、生产 OnboardHmi 映射、跨端契约变更、目标硬件验证、实际构建／凭证／试运行，以及现场、法定或第三方验收。

## 阅读与裁决规则

需求基线是完整需求目录，不直接决定某条需求是否进入本场景；逐条适用性只认最终 TSV。

本文件以领导可评审结构转译 14 项规划决定；冲突时暂停实施并按变更治理，禁止口头改写。A“旅程导引台”是生产交互权威，原型工程、假数据和原型专用词汇不得成为生产依赖。

# 目录

| 章节 | 主题 | 领导评审关注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行摘要 | 为何做、做什么、何时可称成功 |
| 2 | 背景与目标 | 业务问题、设计原则与衡量方式 |
| 3 | MVP 范围与不在范围 | 边界和延后项 |
| 4 | 端到端流程 | 单 Demand 从读取到本地闭环 |
| 5 | 角色与职责 | 跨端权威、防双主 |
| 6 | 功能需求 | 调度、扫码、整批装卸、完成防重 |
| 7 | 安全联锁与异常恢复 | 八仓、Guard、UNKNOWN、断联／重启 |
| 8 | 跨端协议与一致性 | 发布身份、消息面、双 Fake、G0～G3 |
| 9 | 界面与人机协作 | A 原型、目标硬件验证 |
| 10 | 部署协作 | 仓库、配置、凭证和推进顺序 |
| 11 | 工厂试运行与验收 | P0～P7、PASS／FAIL／INCONCLUSIVE |
| 12 | 风险、假设与待办 | 发布前必须关闭的缺口 |
| 13 | 领域词汇 | 统一语言 |
| 附录 | 需求追踪与门禁 | 348 条分类、规格映射与裁决证据 |

# 1　执行摘要

本 MVP 只解决一个受控问题：一台指定 AGV 在同一 Map 上，对一个已接受的 WIRE_TO_GATE Demand，先到取料站完成 1～8 个匿名料篮的整批装载，再严格串行驶向 Gate 并自动整批卸载，最终在本地原子完成任务与防重记账。

项目的关键不是“车能走”或“界面能点”，而是让业务身份、物理仓位、车门／光幕／锁闭／输出、安全 Guard、跨端消息和持久化证据保持同一事实链。任何 UNKNOWN、断联、重启或歧义都必须失败关闭，并能进入最小、受控、可审计的恢复路径。

## 领导评审建议

| 建议 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 批准 MVP 需求边界 | 单车、单 Demand、两段串行 RIoT、八仓整批、自动卸载、本地原子完成均已有明确权威与验收边界。 |
| 不授予发布批准 | 真实协议发布、双方真实构建、生产车载映射、目标硬件和工厂试运行证据尚须完成。 |
| 按门禁投资实施 | 先冻结协议与向量，再各端对 Fake，随后真实 G3，最后才进入 P0～P7。 |
| 保留红证据 | 任何 FAIL／INCONCLUSIVE 不能覆盖、淡化或用后续 PASS 抹除。 |

## 成功定义

仅一个合格 Demand 被稳定选择、最终重读并原子接受；同一运输需求在完成或抑制后不能再次执行。

两个 MovementLeg 严格串行；RIoT 只由 ControlServer 调用，抵达遥测不替代 StationOperationArrivalGate。

取料端完整装载，Gate 端自动完整卸载；本地成功不读取、不等待、不写入 PDA／MES 完成。

八仓均以业务事实与物理事实双重闭环；所有目标仓位满足占用状态、锁闭反馈与解锁输出复位。

协议、Fake、向量、实际构建、目标硬件与试运行按不可跳步的门禁形成可复现证据。

# 2　背景与目标

## 2.1 背景

现有需求基线覆盖 8005 项目的更大系统边界。WIRE_TO_GATE 只是其中一个多仓 AGV 场景，若直接按完整基线实现，容易把无关能力、首期延后能力和依赖性安全要求混为一谈。因此，本项目以最终 348 行适用性 TSV 逐条裁决：85 条为 MVP 直接必须，101 条为 MVP 交互／安全依赖，31 条首期延后，131 条本场景不适用。

## 2.2 业务目标

建立从 MesIngest 可读 Demand 到 AGV 本地闭环的唯一、可追溯执行链。

支持单个 Sublot 对应 1～8 个料篮，并以完整冻结仓位集合执行整批装卸。

把所有不可逆动作前置到持久化、门禁与物理证据之后，避免重复任务、部分装卸和双主控制。

让断联、重启、UNKNOWN 与异常恢复成为正式需求，而不是现场经验。

用可复现的协议一致性与工厂试运行证据支撑后续发布决策。

## 2.3 设计原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 单一权威 | ControlServer 拥有业务／任务／仓位分配／移动；OnboardHmi 拥有实时物理状态与 IO；MesIngest 只提供 MES 接入事实和外部可读目录。 |
| 先持久化后副作用 | 发送、ACK、IO、RIoT 和业务提交都必须有明确的持久化前置条件。 |
| UNKNOWN 失败关闭 | 缺失、过期、矛盾或不可判定的安全事实不能被默认值、管理员口令或遥测乐观推断替代。 |
| 整批原子闭环 | 部分仓位成功不是整批成功；批次提交与本地完成必须一次事务收口。 |
| 证据不可改写 | 配置、运行身份、失败记录与红证据追加保存；变更产生新身份并从最早受影响门禁重跑。 |

# 3　MVP 范围与不在范围

## 3.1 纳入范围

| 维度 | MVP 明确范围 |
| --- | --- |
| 业务场景 | WIRE_TO_GATE，包含 wire bond 与 bonding 来源；下游不得用 STEP、EQP 或文本再次分类。 |
| 资源 | 一台指定 AGV、同一 Map、固定取料站与 Gate、稳定仓位 1～8。 |
| 并发 | 最多一个已接受且未结算 DemandId；其他合格需求进入稳定排序 backlog。 |
| 移动 | TO_PICKUP 与 TO_GATE 两个独立 MovementLeg，严格串行，各自拥有 MovementLegId、DispatchGeneration、OrderIntent 与稳定 upperId。 |
| 装卸 | 取料端一次 Sublot 输入后整批装载；Gate 端基于当前任务与车载业务事实自动整批卸载。 |
| 完成 | 本地一次事务提交 UnloadBatch、StopClosureCommit、Demand success 与 TransportDemandCompletion。 |
| 异常 | Guard、UNKNOWN、断联、重启、最小 ExceptionRecoverySession 与人工充电重新投运。 |
| 验证 | 共享协议、双 Fake、确定性虚拟时间、W2G-IS-00～07、G0～G3 与 P0～P7。 |

## 3.2 明确不在范围

多车调度、多 Demand 并发执行、跨 Map 调度、动态站点推断和通用任务编排平台。

车载端直接发现、排序、接受 MesIngest Demand，或直接调用 RIoT。

PDA／MES 完成确认、MES 写回、等待 PDA／MES 才判定本地成功。

自动充电、依据电量回升自动恢复 READY，以及无法校准的饥饿／超时阈值。

用光幕充当人员安全证明、用货物交接证明电子空仓／门安全／车辆就绪。

把 B／C 原型方案、原型假数据或原型工程提升为生产依赖。

首期延后 31 条与本场景不适用 131 条；除非形成新批准的适用性裁决。

# 4　端到端流程

以下流程是唯一正常主旅程。阶段之间均以已持久化状态和门禁为准，不能靠页面切换、连接在线或单一遥测字段推断完成。

| 阶段 | 名称 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取与排序 | ControlServer 读取当前完整 MesIngest 目录；按等待年龄降序、创建时间升序、DemandId 升序稳定排序。 |
| 2 | 硬准入 | 检查场景／区域、同一 Map、站点可解析、路线证据、车辆业务就绪、无未结算副作用、仓位容量和电池策略。 |
| 3 | 最终重读与接受 | 提交前无条件重读完整目录；同 HistoryEpoch 比较完整决定元组，原子写入 AcceptedDemandSnapshot 与本地 DemandId。 |
| 4 | 前往取料站 | 创建 TO_PICKUP MovementLeg；ControlServer 单独调用 RIoT，按可靠状态机收敛。 |
| 5 | 到站门禁 | 抵达遥测仅作证据；StationOperationArrivalGate 完整满足后才允许取料作业。 |
| 6 | Sublot 输入与校验 | 扫码枪和键盘统一产生 SublotSubmitted；服务器按当前已接受 Demand 做最终校验。 |
| 7 | 计算与冻结仓位 | ExpectedBasketCount = ceil(MAX_BOX_COUNT / max_boxes_per_basket)，必须为 1～8；冻结 PACKAGE 容量规则和完整有序仓位集合。 |
| 8 | 整批装载 | Guard 覆盖全过程；每个目标仓位达到 OCCUPIED＋locked＋unlock output reset 后，才提交 LoadBatch。 |
| 9 | 离站复核 | StopClosureCommit 与新的 PreDepartureSafetyCheck 通过后，才创建下一段移动。 |
| 10 | 前往 Gate | 创建 TO_GATE MovementLeg；与 TO_PICKUP 严格串行，身份、代次和 RIoT 订单互不复用。 |
| 11 | 自动整批卸载 | Gate 到站门禁通过后自动开始；不得再次要求 Sublot、员工号、PDA 或 MES 输入。 |
| 12 | 本地原子完成 | 全部目标仓位 EMPTY＋locked＋reset 后，一次事务提交卸载、停靠闭合、Demand 成功和 TransportDemandCompletion。 |

## 流程不变量

任何时刻最多一个接受且未结算的 Demand；繁忙、暂不可用或已知低电量可保留 backlog，结构性阻断立即、去重地给出。

TransportDemandKey 的完成／抑制记录永久防重；目录消失、重现、刷新，或同一键出现新 DemandId，都不能触发重复执行。

本地成功一旦原子提交保持成功；若其后离站安全阻断，应阻断移动而不能倒写业务失败。

# 5　角色与职责

| 角色／组件 | 唯一权威与职责 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- |
| ControlServer | Demand 读取／排序／接受、业务状态、仓位分配、移动状态、RIoT、批次提交、完成防重、Guard 与跨端协调。 | 不得直接驱动车载 IO；不得把 MES 事实据为己有或写回 MES。 |
| OnboardHmi | 稳定 1～8 仓位实时物理状态、锁闭／光幕／输出／IO、唯一 IO 控制、安全动作、车载持久化与操作员交互。 | 不得发现／排序／绑定 Demand，不得调用 RIoT，不得自行改变任务或仓位集合。 |
| MesIngest | MES 接入事实、版本化外部可读目录、HistoryEpoch 与目录修订。 | 不拥有 DispatchTask、车辆、站点、路线、RIoT 订单、取消抑制或派车决策。 |
| RIoT | 接受 ControlServer 形成的移动订单并提供可核对结果。 | 不能成为业务完成、到站作业或安全就绪的单一证明。 |
| 共享协议仓库 | 消息、Schema、样例、错误码、向量、runner 与复合发布身份。 | 不得以 main、分支、单一 tag 或口头版本替代真实 ProtocolReleaseIdentity。 |
| MaintenanceAdministrator | 在授权、限定范围内发起人工充电重新投运及部分恢复操作。 | 不能制造安全事实或绕过 UNKNOWN。 |
| SystemAdministrator | 管理配置、身份、证据与受控恢复流程。 | 不能代替独立物理资格、开发者本人确认或验收方签署。 |
| 现场操作员 | 按当前步骤扫码／键盘输入、执行被允许的仓位动作并报告异常。 | 不能重绑任务、替换仓位、跳过门禁或自行宣布完成。 |
| 两端真实开发者 | 各自确认真实协议发布；车载开发者审查生产 A 原型映射。 | AI、代理人、用户通用确认或规划豁免不能代签。 |
| 领导／最终批准人 | 在证据齐备后做范围、试运行与最终发布决策。 | 一次 PASS 不自动形成发布批准。 |

# 6　功能需求

## 6.1 Demand 受理、排序与防重

| 编号 | 必须满足的需求 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| W2G-FR-001 | 仅从当前完整 MesIngest 目录选择 WIRE_TO_GATE 候选；不得由 STEP／EQP／文本在下游重分类。 | 同目录输入得到同一候选集合。 |
| W2G-FR-002 | 使用等待年龄降序、创建时间升序、DemandId 升序稳定排序；繁忙／暂不可用／已知低电量保留 backlog，结构性阻断立即且去重。 | 重启与重复轮询不改变顺序；不使用未校准饥饿阈值。 |
| W2G-FR-003 | 在接受提交前无条件最终重读；同 HistoryEpoch 比较完整决定元组。 | 目录变化时拒绝旧决定并重算。 |
| W2G-FR-004 | 原子保存 AcceptedDemandSnapshot，并以 DemandId 作为本地执行身份。 | 接受、身份和快照不可部分成功。 |
| W2G-FR-005 | TransportDemandKey 完成／抑制记录永久防重。 | 目录消失、重现或换 DemandId 均不重复执行同一运输需求。 |

## 6.2 移动与到站

| 编号 | 必须满足的需求 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| W2G-FR-006 | TO_PICKUP 与 TO_GATE 严格串行，并分别拥有 MovementLegId、DispatchGeneration、OrderIntent 和稳定 upperId。 | 两段不能重叠、复用身份或越过前段收口。 |
| W2G-FR-007 | RIoT 只允许 ControlServer 调用；发送前持久化订单意图，结果可重放、可对账。 | 断联／重启无重复不可逆订单。 |
| W2G-FR-008 | 移动完成遥测不等于作业到站；必须满足 StationOperationArrivalGate。 | 站点、代次、当前任务、安全与连接事实一致。 |
| W2G-FR-009 | 离站前执行新的 PreDepartureSafetyCheck；后续阻断只阻止移动，不得倒写已提交的本地业务成功。 | 成功与可离站状态可独立表达。 |

## 6.3 Sublot、仓位与整批装卸

| 编号 | 必须满足的需求 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| W2G-FR-010 | 扫码枪与键盘统一形成 SublotSubmitted；ControlServer 按当前 AcceptedDemandSnapshot 做最终校验。 | 单次提交、焦点与终止符一致；无效输入不分配仓位。 |
| W2G-FR-011 | ExpectedBasketCount = ceil(MAX_BOX_COUNT / max_boxes_per_basket)，容量来自已批准 Sublot 读取和冻结 PACKAGE 规则，结果必须为 1～8。 | 无默认、估算、部分装载或事后替换仓位。 |
| W2G-FR-012 | 冻结完整有序仓位集合；每个料篮恰占一个物理仓位，料篮保持匿名。 | 集合、顺序和业务绑定跨端一致。 |
| W2G-FR-013 | 每个装载目标仓位达到 OCCUPIED＋locked＋unlock output reset 后，整批一次提交 LoadBatch。 | 任何部分成功均不构成批次成功。 |
| W2G-FR-014 | StopClosureCommit 前，授权纠错仅在原仓位执行 OCCUPIED→EMPTY→OCCUPIED；取消／补偿必须使完整范围安全为空。 | 禁止换槽和半批补偿。 |
| W2G-FR-015 | Gate 到站后自动整批卸载，不得再次要求 Sublot、员工号、PDA 或 MES 输入。 | 仅以当前任务和车载业务事实启动。 |
| W2G-FR-016 | 所有目标仓位 EMPTY＋locked＋reset 后，一次事务提交 UnloadBatch、StopClosureCommit、Demand success 和 TransportDemandCompletion。 | 本地成功不读取、等待或写入 PDA／MES。 |

## 6.4 人工充电重新投运

低电量进入 ManualChargingHold；UNKNOWN 电量与已知低电量必须区分。只有具名管理员可请求重新投运，随后必须重新核对电池、非充电状态、IDLE、位置、订单、Guard、仓位、能力、安全与恢复状态。电量遥测上升本身不能恢复业务就绪，本 MVP 不包含自动充电。

# 7　安全联锁与异常恢复

## 7.1 八仓与 IO 安全模型

| 编号 | 安全要求 | 失败行为 |
| --- | --- | --- |
| W2G-SR-001 | 稳定展示物理仓位 1～8，即使配置或硬件不可用也不得消失。 | 标记不可用／UNKNOWN 并阻断相关操作。 |
| W2G-SR-002 | DO1～DO8 为对应仓位解锁输出，DI1～DI8 为锁闭反馈，DI9～DI16 为仓内光幕；解锁脉冲为 500 ms。 | 映射缺失、冲突、过期或 IO 离线均失败关闭。 |
| W2G-SR-003 | 仓内光幕只提供 OCCUPIED／EMPTY／UNKNOWN 占用证据，不是人员安全证明。 | UNKNOWN 阻断；不得以光幕替代人员隔离。 |
| W2G-SR-004 | 锁闭反馈证明锁闭；系统没有独立门关闭传感器。 | 不得用输出复位、页面状态或推测代替锁闭反馈。 |
| W2G-SR-005 | OnboardHmi 是物理状态与 IO 唯一权威；ControlServer 不能直接驱动输出。 | 发现双主或状态冲突时停止并进入恢复。 |

## 7.2 StationOperationGuard

Guard 必须覆盖 Sublot 输入、装载、卸载、纠错、取消、暂停和恢复全过程。Guard 未清除时不得开始下一段移动、接受新 Demand 或扩大解锁集合；连接恢复、心跳恢复和页面返回不等于 Guard 已安全结算。

## 7.3 断联与重启

| 事件 | 必须动作 | 禁止动作 |
| --- | --- | --- |
| 跨端断联 | 不得扩大 ActiveUnlockSet；仅允许 SafelyFinishActiveUnlockSet，随后带 Guard 暂停。 | 新开仓、新任务、推断完成或仅凭重连恢复 READY。 |
| 重新连接 | 执行五步 RecoveryHandshake：身份／版本、快照请求、双端恢复报告、矛盾核对、明确 SessionReadiness。 | 把 TCP、心跳或 SessionAccepted 当作业务就绪。 |
| Onboard 重启 | 读取 OnboardExecutionJournal，重新读取实时 IO，仅在唯一 ProvenRecoveryCheckpoint 下继续。 | 从 UI 页面、旧缓存或不完整日志猜测进度。 |
| 恢复歧义 | 缺失、UNKNOWN、冲突或多种可能结果时进入 VehicleRecoveryRequired。 | 自动选择“最可能”路径。 |

## 7.4 最小 ExceptionRecoverySession

每个恢复会话必须绑定一个具名管理员、一个事件、一台车辆和固定任务／仓位范围。仅允许以下四条路径：

修复后继续：恢复原操作身份和固定范围，证据可证明唯一继续点。

完整装载补偿为空：目标范围全部回到安全 EMPTY、locked、reset 后收口。

具名故障货物交接：记录货物、人员、时间与范围；交接不证明电子空仓、门安全或车辆就绪。

强制机械恢复：在具备资格的物理隔离下执行，并保留全部原身份与红证据。

不可覆盖的安全底线 管理员权限只能授权流程，不能制造占用、锁闭、输出复位、人员隔离、连接或业务就绪事实。

# 8　跨端协议与一致性

## 8.1 协议发布身份

共享协议采用独立轻量仓库。每个真实发布必须以复合 ProtocolReleaseIdentity 固定：仓库身份、release 版本／tag、commit、ProtocolVersion／profile，以及 manifest、Schema、错误码、向量和 runner 的哈希。main、分支、单一 tag 或文件名均不能独立标识可用发布。

真实开发者本人确认 每个真实 ProtocolRelease 必须由真实 ControlServer 开发者和真实 OnboardHmi 开发者各自本人确认。规划阶段车载评审豁免、AI、代理人或用户通用确认均不能代替该门禁。

## 8.2 消息包络与交付语义

| 主题 | 必须满足 |
| --- | --- |
| 包络 | NDJSON ProtocolEnvelope；ProtocolVersion 必须为精确整数 1；messageType 采用显式 allowlist。 |
| 可靠消息 | 发送方先持久化再发送；接收方先持久化规范内容、MessageId、哈希与责任状态，再发 DurableAck。 |
| 重放与冲突 | 同 MessageId＋同内容按重放处理；同 MessageId＋不同内容为协议冲突并失败关闭。 |
| 交付类别 | 明确区分 reliable、snapshot、request／response、telemetry、heartbeat，不能共享模糊 ACK。 |
| Schema 与错误 | 逐 messageType 提供 Schema、有效／无效样例、错误码、向量和持久化／去重／恢复规则；错误码只追加，含义、类别和重试策略不得原地改变。 |

## 8.3 完整消息面

| 消息族 | messageType |
| --- | --- |
| 会话／安全 | SessionHello；SessionAccepted／SessionRejected；Heartbeat／HeartbeatAck；CapabilitySnapshotRequested／CapabilitySnapshot；RecoveryStateReport；SessionReadiness；SafetyStateChanged；SafetyStateSnapshotRequested／SafetyStateSnapshot；PreDepartureSafetyCheck／PreDepartureSafetyCheckResult |
| 业务／旅程 | VehicleBusinessStateSnapshot；CurrentStopWorklistSnapshot；UpcomingStopPlanSnapshot；SublotEntryRequested；SublotSubmitted／SublotRejected；SlotOperationCommand／SlotOperationCommandRejected；OperationProgress；OperationResult；ManualChargingReturnToServiceRequested／ManualChargingReturnToServiceResult |
| 纠错／取消／补偿 | 按批准契约冻结的纠错、取消、补偿请求、状态与结果消息，必须携带原操作身份、固定仓位范围及代次。 |
| 恢复 | ExceptionRecoverySession 的创建、动作、状态、结果与恢复快照消息，保持具名管理员和固定事件／车辆／任务／仓位范围。 |
| 通用 | DurableAck；SnapshotAppliedAck；ProtocolProblem。 |

### 禁止引入的消息名称

OperationCancelCommand、LoadCancellationCommand、LoadFinalConfirmation、UnloadCommand、SublotAccepted、按类型定制 ACK、WireToGateExecutionSnapshot、DepartureSafetyRevoked、OnboardCapabilitySnapshot。若确需新增能力，必须走跨端契约变更与完整门禁。

## 8.4 双 Fake 与确定性验证

ControlServer 仓库提供 Fake Onboard；OnboardHmi 仓库提供 Fake ControlServer。每个 Fake 必须携带完整 FakePeerIdentity，并与同一协议发布身份和向量集绑定。测试使用确定性虚拟时间，禁止依赖真实墙钟 sleep、随机调度或不可复现竞态。

| 门禁 | 含义 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 | 批准契约 | 协议发布身份、Schema、样例、错误码、向量和开发者本人确认完整。 |
| G1 | 契约自检 | 协议仓库自身的 schema／样例／向量／runner 检查可复现通过。 |
| G2 | 各端＋自有 Fake | 每个真实组件分别对自己的 Fake 通过；Fake 本身也作为受测对象。 |
| G3 | 两端真实构建 | 精确 ControlServer 与 OnboardHmi 构建在同一发布身份下联合通过。 |

每次运行使用不可变 ConformanceRunIdentity。FAIL／INCONCLUSIVE 是不可改写证据。G2 不等于 G3，G3 也不等于工厂试运行。

# 9　界面与人机协作

## 9.1 A“旅程导引台”原型权威

生产 OnboardHmi 必须以已选 A“旅程导引台”的窗口层级、三栏关系和交互节奏为设计权威，而不是仅参考颜色或截图。B、C 仅保留为设计证据。

| 区域 | 生产要求 |
| --- | --- |
| 左侧固定旅程 | 始终呈现单场景步骤、当前阶段和已完成阶段，不让异常页面替换旅程上下文。 |
| 中央当前步骤 | 只展示当前一步的权威事实、操作说明和一个正常主动作；禁用原因必须明确可见。 |
| 右侧固定八仓 | 固定 1～8 号仓位；同时呈现业务绑定、OCCUPIED／EMPTY／UNKNOWN、锁闭反馈、输出复位、本次目标与 ActiveUnlockSet。 |
| 四个独立维度 | 移动运行、连接／业务就绪、当前工作、安全／联锁不得压缩为一个绿色／红色总灯。 |
| 输入 | 扫码和键盘共用单一提交路径；焦点、扫描终止符、重复提交和恢复后的输入状态需可验证。 |

## 9.2 生产映射与硬件验收

实施前必须形成原型到生产的具体映射，覆盖窗口层级、Grid、尺寸、间距、控件、状态、禁用动作和恢复动作。该映射必须由真实车载开发者评审；当前车载端同事尚未评审、未批准。

在实际目标硬件上验证真实分辨率、缩放、触控方式、扫码枪终止符与焦点、键盘备用输入。

按真实观察距离与现场光照检查文字、状态色、仓位证据和禁用原因的可读性。

使用隔离目标 HMI harness 重放正常旅程、断联、UNKNOWN 和恢复状态。

不把原型工程、假数据、模拟术语或浏览器专用行为带入生产。

# 10　部署协作

## 10.1 实施顺序

| 阶段 | 主要产物 | 不得提前 |
| --- | --- | --- |
| 协议冻结 | 复合 ProtocolReleaseIdentity、Schema、样例、错误码、向量、runner、两名真实开发者本人确认。 | 未 G0 前不得各端凭口头约定并行漂移。 |
| 组件实现 | ControlServer 与 OnboardHmi 各自按权威边界实现，并完成各自 Fake。 | 不得引入双主或共享数据库式耦合。 |
| 组件一致性 | G1、G2 证据和不可变 ConformanceRunIdentity。 | G2 不能替代真实联合构建。 |
| 真实联合 | 固定双方实际构建、协议发布与配置，完成 G3。 | G3 不能替代目标硬件或现场试运行。 |
| 现场准入 | 不可变 FactoryPilotConfigurationSnapshot／FactoryPilotRunIdentity，执行 P0～P7。 | 任一 FAIL／INCONCLUSIVE 后不得继续后续阶段。 |

## 10.2 配置与凭证

冻结环境、MesIngest 读取契约／HistoryEpoch、RIoT API／环境／车辆绑定、Map、取料站与 Gate、路线证据。

冻结八仓配置指纹、DI／DO 映射、500 ms 脉冲、电池阈值、日志与证据保留策略。

真实凭证仅在授权环境使用；不得把凭证、现场身份或个人签署写入协议向量或示例。

任一构建、配置、协议或映射变化都产生新身份，并从最早受影响门禁重新执行。

## 10.3 跨团队协作准则

ControlServer、OnboardHmi 与协议仓库分别维护自身产物，但以共同向量和明确责任边界协作。所有争议先定位到权威对象与可观察证据，再决定变更归属；禁止通过扩大某一端权威、增加未治理消息或现场人工绕过来“快速联通”。

# 11　工厂试运行与验收

## 11.1 不可变运行身份

FactoryPilotConfigurationSnapshot 与 FactoryPilotRunIdentity 一经创建不得改写。它们必须绑定实际协议发布、两端构建、环境、Map、站点、车辆、八仓配置、RIoT、MesIngest 读取契约、目标 HMI、角色、凭证与证据位置。配置变化必须创建新快照和新 runId。

## 11.2 P0～P7 严格顺序

| 阶段 | 目的 | 关键通过条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 冻结配置与角色 | 所有身份、绑定、职责、资格、凭证和证据存储就绪。 |
| P1 | 完成 G0～G3 | 精确真实发布和构建通过一致性门禁，无被忽略红证据。 |
| P2 | 只读静态环境检查 | MesIngest、RIoT、Map、站点、路线、车辆、八仓和阈值与快照一致。 |
| P3 | 目标硬件／UI／IO 资格 | 实际分辨率、缩放、触控、扫码、键盘、距离、光照及八仓 IO／锁／光幕／输出完成隔离验证。 |
| P4 | 空车无开门演练 | 用隔离 harness 重放旅程、断联、UNKNOWN、恢复和门禁，不使用真实物料。 |
| P5 | Go／No-Go | 人员、物料、区域、资格、恢复与清场方案明确，所有前置证据 PASS。 |
| P6 | 一次真实物料旅程 | 从全空、全锁、全复位开始，完成一次扫码、整批装载、两段移动、自动整批卸载与本地原子完成。 |
| P7 | 对账、清场与证据 | 任务、RIoT、Guard、仓位、输出、物料、人员和车辆状态全部可解释并安全收口。 |

## 11.3 结论规则

| 结论 | 定义 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 该精确构建、协议、配置、车辆和一次运行满足所有不变量与 P7 对账。 | 作为发布评审证据之一；不自动批准发布。 |
| FAIL | 已观察到违反需求、门禁或安全不变量。 | 立即停止后续阶段，执行严格清场，永久保留红证据。 |
| INCONCLUSIVE | 证据缺失、身份不明、环境偏离或结果无法唯一判定。 | 按未通过处理，停止并清场；修复后创建新运行身份。 |

## 11.4 严格清场

FAIL／INCONCLUSIVE 后禁止接受新 Demand、创建下一段移动或扩大未发送的解锁组；保留原始身份与绑定，先保持／停止车辆并证明状态，只允许 SafelyFinishActiveUnlockSet 而不扩大，核对未知结果，并使用四条批准恢复路径之一。只有人员、货物、订单、Guard、每仓业务／物理事实、输出与车辆隔离／就绪均明确后，才能关闭清场。

发布决策 一次 PASS 仅证明该精确候选与配置的一次受控旅程；最终发布仍须由用户／领导在完整证据、未关闭风险和外部验收条件下另行批准。

# 12　风险、假设与待办

## 12.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 控制措施／关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| 车载评审尚未完成 | 生产交互、IO 细节或恢复动作可能与实际实现脱节。 | 真实车载开发者审查 A 原型到生产映射；当前豁免不得用于放行。 |
| 协议身份漂移 | 两端各自“通过”但真实联合不兼容。 | 复合 ProtocolReleaseIdentity、两名开发者本人确认、G0～G3。 |
| 业务／物理双主 | 错误仓位、重复解锁、错误完成。 | ControlServer 与 OnboardHmi 权威严格分离；冲突失败关闭。 |
| UNKNOWN 被乐观处理 | 人员、货物、门锁或车辆风险。 | 所有 UNKNOWN 阻断；仅批准恢复会话可推进。 |
| 断联／重启重复副作用 | 重复 RIoT、IO 或批次提交。 | 先持久化、可靠消息、Journal、唯一恢复检查点和防重键。 |
| PDA／MES 被加入成功链 | 现场系统波动导致本地任务无法闭环或重复执行。 | 本地成功明确不读取、不等待、不写入 PDA／MES 完成。 |
| 目标硬件可用性不足 | 现场看不清、扫码焦点错误、触控／键盘失败。 | P3 在真实分辨率、缩放、触控、扫码、键盘、距离和光照下验证。 |
| 单次 PASS 被误解 | 带缺陷版本未经完整审批发布。 | PASS 只进入发布评审；不替代领导、现场、法定或第三方批准。 |

## 12.2 假设

MesIngest 提供完整、版本化、只读目录与可比较的 HistoryEpoch／修订事实。

指定车辆、Map、取料站、Gate 和路线在试运行前可被明确绑定并核验。

每个物理仓位有可验证的锁闭反馈、仓内光幕和解锁输出；现场另有合格人员安全隔离。

ControlServer、OnboardHmi 与协议仓库由可本人确认真实发布的开发者负责。

工厂具备隔离测试区域、目标硬件、一次真实物料与严格清场条件。

## 12.3 发布前待办

| 优先级 | 待办 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 真实两端开发者确认 ProtocolRelease；完成真实 G0／G3。 | 本人确认记录、复合发布身份、不可变 ConformanceRunIdentity。 |
| 必须 | 生产 OnboardHmi 按 A 原型完成映射并由真实车载开发者评审。 | 映射表、评审记录、实际构建身份。 |
| 必须 | 完成目标硬件与八仓 IO 资格验证。 | P3 证据，包含实际分辨率／缩放／触控／扫码／键盘／距离／光照。 |
| 必须 | 完成 P0～P7，严格记录 PASS／FAIL／INCONCLUSIVE 与清场。 | 不可变 FactoryPilotRunIdentity 和完整证据包。 |
| 视适用 | 完成现场、法定与第三方验收。 | 对应责任方的正式记录；规划豁免不适用。 |
| 决策 | 用户／领导基于全套证据作最终发布批准。 | 独立发布决定；不能由一次 PASS 自动产生。 |

# 13　领域词汇

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Demand | MesIngest 暴露的运输需求事实；被接受后以 DemandId 作为本地执行身份。 |
| AcceptedDemandSnapshot | 最终重读后原子冻结的决定快照，包含接受该 Demand 所需的完整决定事实。 |
| TransportDemandKey | 跨目录刷新／DemandId 变化保持稳定的运输需求防重键；完成／抑制后永久阻止重复执行。 |
| HistoryEpoch | MesIngest 历史世代身份；只在同一 HistoryEpoch 内比较完整决定元组。 |
| MovementLeg | 单段移动执行；本场景仅有 TO_PICKUP 与 TO_GATE，且严格串行。 |
| StationOperationArrivalGate | 允许站内作业的完整到站门禁；高于单一抵达遥测。 |
| StationOperationGuard | 覆盖站内输入、装卸、纠错、取消、暂停与恢复的持久化安全／业务 Guard。 |
| ActiveUnlockSet | 当前已激活解锁的固定仓位集合；断联时只可安全完成，不可扩大。 |
| StopClosureCommit | 站内工作、Guard、仓位和安全事实完整收口的提交点。 |
| ProvenRecoveryCheckpoint | 重启后由 Journal 与实时 IO 唯一证明的可继续点。 |
| VehicleRecoveryRequired | 当恢复结果缺失、UNKNOWN、冲突或不唯一时进入的人工受控恢复状态。 |
| ExceptionRecoverySession | 绑定具名管理员、事件、车辆和固定任务／仓位范围的最小恢复会话。 |
| ManualChargingHold | 低电量导致的人工充电保持；必须由具名管理员请求并经全量复核才可重新投运。 |
| ProtocolReleaseIdentity | 协议仓库、版本／tag、commit、ProtocolVersion／profile 及各类哈希组成的复合发布身份。 |
| ConformanceRunIdentity | 一次协议一致性运行的不可变身份，绑定发布、构建、向量、runner、Fake 与环境。 |
| FactoryPilotConfigurationSnapshot | 工厂试运行前冻结的配置、构建、协议、硬件、环境、角色与证据位置快照。 |
| FactoryPilotRunIdentity | 一次 P0～P7 工厂试运行的不可变运行身份。 |

# 附录 A　需求适用性追踪

## A.1 唯一逐条适用性权威

最终适用性文件：.scratch/wire-to-gate-mvp/evidence/final-requirement-applicability-profile.tsv；数据行 348；SHA-256 为 0678fddb8cb0dc4b1df620257ac7076fc8658e3bda828f0de5c6e9f0fe0461de。以下区间由该文件按 RequirementId 压缩生成，不改变逐条裁决。

| 最终分类 | 条数 | RequirementId 区间 |
| --- | --- | --- |
| MVP 直接必须 | 85 | REQ-0001、REQ-0026、REQ-0028–REQ-0031、REQ-0040、REQ-0074、REQ-0079、REQ-0146–REQ-0147、REQ-0150–REQ-0164、REQ-0169、REQ-0183–REQ-0184、REQ-0186–REQ-0187、REQ-0190–REQ-0193、REQ-0200–REQ-0201、REQ-0204、REQ-0207–REQ-0210、REQ-0213、REQ-0221–REQ-0224、REQ-0231、REQ-0243–REQ-0250、REQ-0252–REQ-0253、REQ-0267、REQ-0269–REQ-0270、REQ-0281、REQ-0298、REQ-0302–REQ-0303、REQ-0305、REQ-0308、REQ-0312–REQ-0313、REQ-0319、REQ-0321–REQ-0322、REQ-0324–REQ-0325、REQ-0327、REQ-0329–REQ-0335、REQ-0343–REQ-0345 |
| MVP 交互／安全依赖 | 101 | REQ-0002–REQ-0025、REQ-0027、REQ-0047、REQ-0051、REQ-0053–REQ-0054、REQ-0056、REQ-0069–REQ-0071、REQ-0073、REQ-0078、REQ-0089、REQ-0148–REQ-0149、REQ-0165–REQ-0168、REQ-0181–REQ-0182、REQ-0188、REQ-0194、REQ-0199、REQ-0205、REQ-0211、REQ-0216、REQ-0218、REQ-0225–REQ-0230、REQ-0232–REQ-0235、REQ-0237–REQ-0242、REQ-0251、REQ-0255、REQ-0257–REQ-0259、REQ-0262–REQ-0265、REQ-0271–REQ-0272、REQ-0276、REQ-0278–REQ-0279、REQ-0282、REQ-0290、REQ-0299–REQ-0301、REQ-0304、REQ-0306–REQ-0307、REQ-0309、REQ-0314–REQ-0315、REQ-0323、REQ-0336–REQ-0338、REQ-0340–REQ-0342、REQ-0347–REQ-0348 |
| 首期延后 | 31 | REQ-0037、REQ-0052、REQ-0055、REQ-0072、REQ-0075–REQ-0077、REQ-0080–REQ-0088、REQ-0203、REQ-0212、REQ-0215、REQ-0256、REQ-0260–REQ-0261、REQ-0266、REQ-0268、REQ-0273–REQ-0275、REQ-0277、REQ-0280、REQ-0339、REQ-0346 |
| 本场景不适用 | 131 | REQ-0032–REQ-0036、REQ-0038–REQ-0039、REQ-0041–REQ-0046、REQ-0048–REQ-0050、REQ-0057–REQ-0068、REQ-0090–REQ-0145、REQ-0170–REQ-0180、REQ-0185、REQ-0189、REQ-0195–REQ-0198、REQ-0202、REQ-0206、REQ-0214、REQ-0217、REQ-0219–REQ-0220、REQ-0236、REQ-0254、REQ-0283–REQ-0289、REQ-0291–REQ-0297、REQ-0310–REQ-0311、REQ-0316–REQ-0318、REQ-0320、REQ-0326、REQ-0328 |

## A.2 本文件需求域与权威资产映射

| 本文件需求域 | 主要来源资产 | 实现／验收落点 |
| --- | --- | --- |
| Demand 与防重 | 最终适用性 TSV、MVP 规格、ControlServer 交接、跨域 ADR | W2G-FR-001～005；W2G-IS-00／01／05／07 |
| 移动与 RIoT | MVP 规格、ControlServer 交接、协议交接 | W2G-FR-006～009；W2G-IS-01／03／04／05 |
| Sublot／整批装卸 | MVP 规格、两端交接、协议 Schema／向量 | W2G-FR-010～016；W2G-IS-02～04 |
| 八仓／IO／Guard | MVP 规格、OnboardHmi 交接、安全／恢复决议 | W2G-SR-001～005；W2G-IS-00／02～06 |
| 断联／重启／恢复 | MVP 规格、两端交接、协议与向量要求 | W2G-IS-05／06；G1～G3 |
| A 原型与目标硬件 | 选定 A 原型源、原型说明、OnboardHmi 交接 | 生产映射评审；P3／P4 |
| 协议与一致性 | 协议仓库交接、契约向量要求、集成切片 | ProtocolReleaseIdentity；G0～G3 |
| 工厂试运行 | 工厂试运行清单、实施交接 README、资产 manifest | FactoryPilotConfigurationSnapshot；P0～P7 |

# 附录 B　集成切片与一致性门禁

| 切片 | 验收主题 |
| --- | --- |
| W2G-IS-00 | 会话、协议发布、快照、能力、安全、恢复与业务就绪基础。 |
| W2G-IS-01 | 读取、稳定排序、最终重读、接受单 Demand，创建并收敛 TO_PICKUP。 |
| W2G-IS-02 | Sublot 单次提交、ExpectedBasketCount、完整仓位集合、整批装载、纠错与取消补偿。 |
| W2G-IS-03 | StopClosureCommit、离站安全复核、TO_GATE 严格串行。 |
| W2G-IS-04 | Gate 自动整批卸载、本地原子完成与无 PDA／MES 依赖证明。 |
| W2G-IS-05 | 断联、重放、ACK、快照恢复、RIoT 未知结果与防重复副作用。 |
| W2G-IS-06 | Onboard 重启、Journal、实时 IO 重读、唯一恢复检查点与 ExceptionRecoverySession。 |
| W2G-IS-07 | TransportDemandKey 完成／抑制防重、backlog 与后续 Demand 行为。 |

## B.1 每个向量必须比较的内容

包络、payload、方向、correlation、错误码和允许／禁止的消息顺序。

交付类别、去重、修订、持久化点，以及发送／ACK／不可逆动作／结果重放的先后。

不得发生的 RIoT、业务、解锁、READY 和重复副作用。

最终车辆就绪、Demand、MovementLeg、业务仓位和可证明物理状态。

## B.2 不可替代关系

| 已有证据 | 仍不能替代 |
| --- | --- |
| 规格与交接已接受 | 真实开发者协议确认、生产映射、实际构建、目标硬件、现场试运行。 |
| G1 通过 | 任一真实组件的 G2。 |
| G2 通过 | 两端真实构建联合 G3。 |
| G3 通过 | P0～P7 工厂试运行。 |
| 一次 P6 旅程完成 | P7 对账、清场和 PASS 结论。 |
| 一次 PASS | 最终发布批准、现场／法定／第三方验收。 |

# 附录三　领导评审检查表

| 检查项 | 本文件状态 | 领导决定／后续责任 |
| --- | --- | --- |
| MVP 范围与不在范围是否清晰 | 已定义 | 批准／要求调整 |
| 单车单 Demand、两段串行、八仓整批是否为首期目标 | 已定义 | 批准／要求调整 |
| PDA／MES 不进入本地成功链 | 已定义 | 确认边界 |
| ControlServer／OnboardHmi／MesIngest／RIoT 权威是否可接受 | 已定义 | 确认组织责任 |
| 车载规划评审豁免是否保持严格限域 | 已披露：车载同事未评审、未批准 | 确认不得扩张 |
| 真实协议发布、G0／G3 与两名开发者本人确认 | 未由本文件完成 | 指定责任人与时间 |
| 生产 A 原型映射与目标硬件验证 | 未由本文件完成 | 指定责任人与时间 |
| P0～P7 工厂试运行 | 未执行 | 批准进入条件与现场资源 |
| 最终发布批准 | 未授予 | 证据齐备后独立决策 |

建议评审决议 批准本文件作为 WIRE_TO_GATE MVP 的范围与需求基线；要求所有未完成门禁按本文件关闭；在真实证据齐备前，不授予协议发布、软件发布、目标硬件或工厂上线批准。